Задача

Рассчитать показатели ЧДД, ИД и срока окупаемости инвестиционных проектов А, В С и Д. Составить заключение относительно инвестиционной привлекательности альтернативных вариантов капитальных вложений. Ставку дисконтирования принять 12%. Инвестиционные затраты (-), текущий доход, в тыс. руб.

| Номер временного интервала | Проект А | Проект В | Проект С | Проект Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| 1 | 50 000 | 200 000 | 125 000 | 100 000 |
| 2 | 100 000 | 150 000 | 125 000 | 100 000 |
| 3 | 150 000 | 100 000 | 125 000 | 150 000 |
| 4 | 200 000 | 50 000 | 125 000 | 150 000 |

Проекта А

| Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные затраты | 250000 |  |  |  |  |
| Текущий доход от проекта |  | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| Коэффициент дисконтирования |  | 0,89 | 0,79 | 0,71 | 0,635 |
| Дисконтированный текущий доход | 0 | 44500 | 79000 | 106500 | 127000 |
| Кумулятивный денежный поток от Проекта | -250000 | -200000 | -100000 | 50000 | 250000 |
| Кумулятивный дисконтированный денежный поток | -250000 | -205500 | -126500 | -20000 | 107000 |

Срок окупаемости статическим методом:

ТокА=2 года + 100000/150000=2,7 года

Срок окупаемости с учетом фактора времени:

ТокА=3 года + 20000/127000=3,2 года

ЧДДа=(44500+79000+106500+127000) — 250000 = 107000 тыс. рублей

ИДа=357000/250000=1,428

Проект Б

| Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные затраты | 250000 |  |  |  |  |
| Текущий доход от проекта |  | 200000 | 150000 | 100000 | 50000 |
| Коэффициент дисконтирования |  | 0,89 | 0,79 | 0,71 | 0,635 |
| Дисконтированный текущий доход | 0 | 178000 | 118500 | 71000 | 31750 |
| Кумулятивный денежный поток от Проекта | -250000 | -50000 | 100000 | 200000 | 250000 |
| Кумулятивный дисконтированный денежный поток | -250000 | -72000 | 46500 | 117500 | 149250 |

Срок окупаемости статическим методом:

ТокБ=1 год + 50000/150000= 1,3 года

Срок окупаемости с учетом фактора времени:

ТокБ= 1 год + 72000/118500= 1,6 года

ЧДДб=(178000+118500+71000+31750) — 250000 = 149250 тыс.рублей

ИДб =399250/250000=1,597

Проект В

| Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные затраты | 250000 |  |  |  |  |
| Текущий доход от проекта |  | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 |
| Коэффициент дисконтирования |  | 0,89 | 0,79 | 0,71 | 0,635 |
| Дисконтированный текущий доход | 0 | 111250 | 98750 | 88750 | 79375 |
| Кумулятивный денежный поток от Проекта | -250000 | -125000 | 0 | 125000 | 250000 |
| Кумулятивный дисконтированный денежный поток | -250000 | -138750 | -40000 | 48750 | 128125 |

Срок окупаемости статическим методом:

ТокВ= 2 года

Срок окупаемости с учетом фактора времени:

ТокВ= 2 года + 40000/79375= 2,5 года

ЧДДв=(111250+98750+88750+79375) — 250000 = 128125 тыс. рублей

ИДв=378125/250000=1,5125

Проект Д

| Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные затраты | 250000 |  |  |  |  |
| Текущий доход от проекта |  | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| Коэффициент дисконтирования |  | 0,89 | 0,79 | 0,71 | 0,635 |
| Дисконтированный текущий доход | 0 | 89000 | 79000 | 106500 | 95250 |
| Кумулятивный денежный поток от Проекта | -250000 | -150000 | -50000 | 100000 | 250000 |
| Кумулятивный дисконтированный денежный поток | -250000 | -161000 | -82000 | 24500 | 119750 |

Срок окупаемости статическим методом:

ТокД= 2 года + 50000/150000 = 2,3 года

Срок окупаемости с учетом фактора времени:

ТокД= 2 года + 82000/106500= 2,77 года

ЧДДд=(89000+79000+106500+95250) — 250000 = 128125 тыс. рублей

ИДд=369750/250000=1,479

Вывод:

Можно сделать вывод, что проект Б является самым эффективным. У него наблюдается самый большой ЧДД по сравнению с другими проектами, а также данный проект окупиться раньше других.

Далее по эффективности идет проект B , его срок окупаемости равен 2,5 года, ИД =1,5125, далее проект Д, где Ид=1,5125, а срок окупаемости 2,77 года. Ну и самым неэффективным проектом является проект А. У него ИД = 1,428, а срок окупаемости составляет 3,2 года.